| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18480074-8 | 18063831-8 |  |
| Nombres | Javier Alejandro | Javiera Paz |  |
| Apellidos | Aliaga Moreno | Apablaza Lorca |  |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Testing / QA |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Flyandlodget - plataforma web de búsqueda de vuelos y alojamientos. |
| --- | --- |
| Descripción | La página web facilitará al usuario buscar vuelos y alojamiento de forma integrada, utilizando filtros como país, ciudad, fechas, cantidad de días y presupuesto disponible. El sistema mostrará combinaciones optimizadas de vuelo + alojamiento que se ajusten al presupuesto ingresado, facilitando la toma de decisiones |
| Problemática detectada | Actualmente, los usuarios deben consultar múltiples plataformas (como buscadores de vuelos y sitios de hoteles por separado), lo que implica pérdida de tiempo, dificultad para comparar opciones y falta de una visión global del gasto total del viaje. Esto puede llevar a decisiones poco eficientes o fuera del presupuesto. |
| Solución esperada | Desarrollar una plataforma web centralizada que integre en un solo sistema la búsqueda de vuelos y alojamientos. La solución permitirá al usuario ingresar su presupuesto total y obtener combinaciones optimizadas, reduciendo la necesidad de navegar entre múltiples sitios. Además, se busca simplificar la experiencia de planificación de viajes y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. |
| Objetivos generales | Crear un software que facilite la búsqueda de vuelos y alojamientos para los usuarios, de acuerdo a distintos criterios y en una sola plataforma. |
| Objetivos específicos | 1. Organización del equipo de desarrollo: Organizar el equipo de desarrollo definiendo roles Scrum (Scrum Master, Product Owner y Developers), junto con sus responsabilidades y canales de comunicación, con el fin de establecer una base colaborativa que sustente el desarrollo de la plataforma web de búsqueda integrada de vuelos y alojamientos. El equipo se enfocará en coordinar el desarrollo de funcionalidades clave como el ingreso de presupuesto, búsqueda de destinos, filtrado de opciones y generación de combinaciones optimizadas de vuelo + alojamiento, asegurando una comunicación fluida mediante herramientas colaborativas. 2. Identificación de épicas e historias de usuario: Identificar épicas e historias de usuario asociadas a los módulos principales del sistema, tales como: -Búsqueda integrada de vuelos y alojamientos -Filtros avanzados (país, ciudad, fechas, duración y presupuesto) -Motor de optimización de combinaciones (vuelo + alojamiento) -Visualización de resultados -Gestión de usuario Las historias de usuario se centrarán en el usuario viajero, quien necesita encontrar opciones que se ajusten a su presupuesto total sin tener que consultar múltiples plataformas. 3. Construcción del Product Backlog: Construir el Product Backlog organizando y priorizando las historias de usuario según su valor para el usuario y complejidad técnica, definiendo criterios de aceptación claros que guíen el desarrollo de funcionalidades como: -Ingreso de presupuesto total del viaje -Búsqueda por destino y fechas -Filtrado por criterios personalizados -Generación automática de combinaciones óptimas (vuelo + alojamiento) -Visualización clara del costo total del viaje -Registro e inicio de sesión de usuarios Se priorizarán aquellas funcionalidades que permitan resolver el problema principal: evitar la búsqueda en múltiples plataformas y optimizar el gasto del usuario. 4. Planificación de Sprints: Planificar los Sprints del proyecto distribuyendo las historias de usuario en iteraciones que permitan una entrega progresiva del sistema, asegurando el desarrollo escalonado de los módulos principales: -Sprint inicial (MVP): Búsqueda básica de vuelos y alojamientos + filtros simples. -Sprints intermedios: Implementación del sistema de presupuesto y motor de combinaciones. -Sprints avanzados: Optimización de resultados, mejoras de interfaz y experiencia de usuario. -Sprint final: Integración completa, pruebas y validación del sistema. 5. Definición de objetivos y alcance de cada Sprint: Definir el objetivo y alcance de cada Sprint, seleccionando las historias de usuario a implementar, asignando tareas por integrante y estableciendo entregables que evidencien el avance hacia la solución completa. Cada Sprint tendrá como foco entregar valor funcional incremental, incluyendo: -Formularios de búsqueda (destino, fechas, presupuesto) -Resultados integrados de vuelo + alojamiento -Algoritmo de optimización basado en presupuesto -Interfaces de visualización claras para la toma de decisiones -Pruebas funcionales que validen la precisión de los resultados |
| Alcance del proyecto | El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web inteligente capaz de facilitar la búsqueda y selección de vuelos y alojamientos económicos. Incluirá funcionalidades de filtrado por presupuesto, fechas y destino, así como un sistema de compra integrado. No se considera inicialmente el desarrollo de una app móvil nativa (aunque puede ser una expansión futura), pero sí un diseño adaptable a dispositivos móviles. La plataforma se centrará en ofrecer resultados eficientes y mejorar la experiencia del usuario en la planificación de viajes. |

3. Contexto del proyecto

Este proyecto surge ante la necesidad de simplificar la planificación de viajes, ya que actualmente los usuarios deben consultar múltiples plataformas para buscar vuelos y alojamientos, lo que implica pérdida de tiempo y dificultad para comparar opciones. El público objetivo está compuesto por personas que desean viajar y buscan optimizar tanto su tiempo como su presupuesto. Aunque existen diversas herramientas en el mercado, muchas no ofrecen resultados integrados ni personalizados, especialmente considerando el presupuesto total del viaje. La problemática principal es la falta de una plataforma centralizada que combine vuelos y alojamientos, y que además entregue recomendaciones eficientes. Como solución, se propone el desarrollo de una página web que integre distintas fuentes mediante APIs y utilice inteligencia artificial para sugerir las mejores opciones según las preferencias y el presupuesto del usuario.

4. Metodología ágil (Scrum)

Descripción: Scrum se basa en la organización del trabajo en ciclos cortos llamados sprints, los cuales tendrán una duración aproximada de 2 semanas. En cada sprint se planificará, desarrollará y evaluará un conjunto de funcionalidades específicas del sistema, permitiendo obtener entregables funcionales de manera progresiva. El desarrollo del proyecto se dividirá en múltiples sprints, donde cada uno abordará distintas áreas clave, tales como: - Integración de APIs de vuelos y alojamientos - Desarrollo del frontend (interfaz de usuario tipo SPA) - Implementación del backend y lógica de negocio - Desarrollo e integración del agente de inteligencia artificial - Implementación del sistema de carrito de compras y pagos Además, en cada sprint se realizarán reuniones de planificación (Sprint Planning), seguimiento diario (Daily Scrum), revisión de resultados (Sprint Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective), con el fin de asegurar la mejora continua del equipo y del producto. Roles del equipo: - Frontend: Desarrollo de la interfaz (SPA) - Backend: Integración de APIs y lógica de negocio - QA/Testing: Pruebas y validación - Líder/Analista: Coordinación y levantamiento de requerimientos Justificación: La elección de Scrum se justifica porque permite adaptarse fácilmente a cambios en los requerimientos, lo cual es fundamental en el desarrollo de una plataforma tecnológica innovadora. Asimismo, facilita la entrega continua de funcionalidades, permitiendo validar avances de forma temprana y recibir retroalimentación constante. Además, fomenta la colaboración entre los miembros del equipo, mejora la organización del trabajo y reduce riesgos, ya que los problemas pueden detectarse y resolverse en etapas tempranas del desarrollo. Esto contribuye a asegurar un producto final de mayor calidad, alineado con las necesidades del usuario.

5. Descripción técnica de la solución

Infraestructura: La aplicación será desplegada en la nube, lo que permitirá alta disponibilidad, escalabilidad y acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Se podrán utilizar plataformas como AWS, Firebase o Vercel para el hosting del frontend y backend, así como para la gestión de servicios adicionales como almacenamiento y autenticación. Arquitectura de software: Se implementará una arquitectura cliente-servidor, con posibilidad de evolucionar hacia una arquitectura de microservicios a medida que el sistema crezca. - Cliente (Frontend): Aplicación SPA (Single Page Application), que permitirá una experiencia de usuario fluida sin recargas constantes de página. - Servidor (Backend): Encargado de procesar la lógica de negocio, manejar las solicitudes del cliente e integrar las APIs externas. Esta arquitectura facilitará la separación de responsabilidades, escalabilidad del sistema y mantenimiento del código. Lenguajes de programación: - Frontend: JavaScript o TypeScript, para el desarrollo de interfaces dinámicas e interactivas. - Backend: Java o Node.js, dependiendo de la elección tecnológica, para manejar la lógica del sistema y las integraciones externas. Frameworks y librerías: - Frontend: React o Angular, para la construcción de interfaces modernas, reutilizables y eficientes. - Backend: Spring Boot (en caso de usar Java) o Express (en caso de usar Node.js), para facilitar el desarrollo de servicios web y APIs. - Comunicación: Consumo de APIs REST para la interacción entre frontend, backend y servicios externos. Base de datos: Se utilizará una base de datos para almacenar información relevante como usuarios, búsquedas, historial y reservas. Las opciones consideradas son: - MySQL o PostgreSQL (bases de datos relacionales) - MongoDB (base de datos no relacional, más flexible para datos dinámicos) La elección dependerá de los requerimientos finales de estructura y escalabilidad. Repositorio: El control de versiones del proyecto se gestionará mediante GitHub, lo que permitirá trabajo colaborativo, seguimiento de cambios y control de versiones del código. Otros: - APIs externas: Se integrarán servicios de terceros para obtener información actualizada de vuelos y alojamientos. - Agente de inteligencia artificial: Se implementará un asistente basado en IA que ayudará al usuario a encontrar las mejores opciones según su presupuesto y preferencias, utilizando APIs especializadas. - Carrito de compras y pagos: Se incluirá funcionalidad para seleccionar servicios y realizar pagos dentro de la plataforma.

Diagrama:

| 6. Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| 1.- | Planificación inicial y organización Scrum | Definición de roles (Scrum Master, Product Owner, Developers), establecimiento de canales de comunicación y herramientas de trabajo colaborativo. | PC, Jira/Trello, GitHub, documentación del proyecto | 2 semanas | Líder del equipo / Product Owner | Se debe evidenciar correcta asignación de roles y herramientas |
| 2.- | Levantamiento de requerimientos y definición de épicas | Identificación de necesidades del usuario, definición de épicas e historias de usuario relacionadas a búsqueda de vuelos, alojamientos y presupuesto. | Documentos, entrevistas, herramientas de modelado | 2 semanas | Analista / Equipo completo | Historias deben estar bien redactadas y centradas en el usuario |
| 3.- | Construcción del Product Backlog | Organización, priorización y documentación de historias de usuario con criterios de aceptación claros. | Jira/Trello, Excel, GitHub | 2 semanas | Product Owner | Debe existir priorización clara (valor vs complejidad) |
| 4.- | Desarrollo Sprint 1 (MVP inicial) | Implementación de búsqueda básica de vuelos y alojamientos con filtros simples (destino y fechas). | React, APIs externas, IDE, navegador | 3 semanas | Equipo desarrollo (Frontend y Backend) | Debe existir funcionalidad básica operativa |
| 5.- | Desarrollo Sprint 2 (Sistema de presupuesto) | Implementación del ingreso de presupuesto y filtrado de resultados en base a este criterio. | Backend, lógica de negocio, APIs externas | 3 semanas | Backend Developer | Validar que los resultados respeten el presupuesto |
| 6.- | Desarrollo Sprint 3 (Motor de combinaciones) | Desarrollo del algoritmo que combine vuelos y alojamientos optimizando costo total del viaje. | Python/Java/Node, APIs, lógica de optimización | 3 semanas | Backend / IA | Debe generar combinaciones coherentes |
| 7.- | Desarrollo Sprint 4 (Frontend avanzado) | Mejora de interfaz, visualización de resultados integrados y experiencia de usuario. | React, librerías UI, CSS | 2 semanas | Frontend Developer | Interfaz clara y amigable |
| 8.- | Integración de carrito y pagos | Implementación del sistema de selección de servicios y simulación o integración de pagos. | APIs de pago, backend, frontend | 2 semanas | Backend + Frontend | Validar flujo completo de compra |
| 9.- | Testing y QA | Pruebas funcionales, validación de resultados, detección de errores y mejoras del sistema. | Selenium, Jest, pruebas manuales | 2 semanas | QA / Testing | Validar precisión y funcionamiento general |
| 10.- | Documentación y entrega final | Elaboración de informes, documentación técnica, evidencias y preparación de presentación final. | Word, PowerPoint, GitHub | 2 semanas | Equipo completo | Documentación clara y completa |

| 7. Evidencias |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| 1.- | Product Backlog | Documento que contiene la lista priorizada de historias de usuario relacionadas con la búsqueda de vuelos, alojamientos y sistema de presupuesto, incluyendo criterios de aceptación. |  |
| 2.- | Historias de Usuario | Documento detallado con las historias de usuario (HU), incluyendo escenarios de uso y criterios de aceptación centrados en el usuario viajero. |  |
| 3.- | Sprint Backlog | Planificación detallada de cada sprint con tareas asignadas, responsables y objetivos específicos por iteración. |  |
| 4.- | Prototipo de Interfaz (UI/UX) | Documento con diseños de la interfaz de usuario (wireframes o mockups) de la plataforma web, incluyendo búsqueda, resultados y flujo de compra. |  |
| 5.- | Prototipo Funcional | Evidencia del funcionamiento de la plataforma (capturas de pantalla o demo) mostrando la búsqueda integrada de vuelos y alojamientos. |  |
| 6.- | Documentación Técnica | Documento que describe la arquitectura del sistema, tecnologías utilizadas, integración de APIs y estructura del backend y frontend. |  |
| 7.- | Reporte de Testing (QA) | Informe de pruebas funcionales que valida el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo búsqueda, filtros, combinaciones y flujo de compra. |  |
| 8.- | Integración de APIs | Documento que explica la integración con APIs externas de vuelos y alojamientos, incluyendo ejemplos de consumo y resultados obtenidos. |  |
| 9.- | Sistema de Presupuesto y Optimización | Documento que describe la lógica utilizada para generar combinaciones optimizadas de vuelo + alojamiento según el presupuesto del usuario. |  |
| 10.- | Presentación Final | Presentación del proyecto (diapositivas) que resume el problema, solución, funcionamiento del sistema y resultados obtenidos. |  |

| 8. Planificación semestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Planificación y organización Scrum | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos y épicas | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción Product Backlog |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipo (UI/UX) |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Búsqueda básica (MVP) |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Sistema de presupuesto |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Motor de combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Frontend avanzado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración carrito y pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| Ajustes finales y optimización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Preparación presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Presentación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.